云南省第一人民医院智能儿童保健管理

系统项目实施方案

# 一、基本信息

## （一）实施方案命名

云南省第一人民医院智能儿童保健管理系统2025-2027年项目实施方案

## （二）项目申报单位

云南省第一人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的综合性三级甲等医院，承担着区域内居民的医疗健康服务重任。医院主要职责包括提供优质的医疗诊疗服务、开展医学教育和科研工作、进行公共卫生服务和疾病预防控制等。在本项目中，预防保健科作为项目的主要业务部门，负责提出具体的业务需求、参与系统的设计与测试以及后续的系统应用；信息科则负责项目的技术支持，包括系统的技术选型、与医院现有信息系统的对接等工作。

## （三）项目实施单位

本项目实施单位为云南省第一人民医院。医院具备丰富的信息化项目实施经验，拥有专业的信息管理团队和完善的项目管理流程，能够保障项目的顺利实施。

## （四）项目实施方案编制单位

本项目实施方案由云南省第一人民医院信息科编制。医院信息科拥有一支由多名具有丰富信息化建设经验的专业人员组成的团队，团队成员熟悉医院信息系统的架构和运维，曾参与过医院多个信息化项目的方案编制与实施工作，具备扎实的专业知识和实践能力，能够确保本方案的科学性和可行性。

- 内容要求

## （一）项目概述

1.项目名称

智能儿童保健管理系统服务

2.项目立项依据

政策法规依据：本项目立项依据包括《健康中国 2030 规划纲要》《国家儿童发展纲要（2021-2030 年）》《关于促进 “互联网 + 医疗健康” 发展的意见》等文件。这些文件强调了加强儿童健康服务、推进医疗卫生信息化建设的重要性，要求提高儿童保健服务的质量和效率，为本项目的立项提供了坚实的政策支持，是项目开展的必要前提。项目在本单位信息化规划中的定位：本项目是医院信息化规划中 “智慧医疗服务体系” 的重要组成部分，符合医院以患者为中心、提升医疗服务智能化水平的发展理念及目标。通过该系统的建设，能够实现儿童保健服务的数字化、智能化管理，进一步提升医院儿童保健服务的水平和质量。

3.项目目标

按照医院信息化规划，结合儿童保健科的业务需求，本项目旨在建成一套功能完善、操作便捷、安全可靠的智能儿童保健管理系统。解决当前儿童保健服务中存在的信息记录不规范、数据共享困难、健康评估效率低等问题。项目完成后，将实现儿童健康档案的数字化管理、生长发育监测的自动化分析、健康干预的精准化推送，提高儿童保健服务的效率和质量，提升家长满意度。

4.项目内容简介

项目总体服务内容为构建云南省第一人民医院智能儿童保健管理系统及相关配套服务。基础设施服务：主要包括云服务器租赁、网络设备升级及机房环境优化等，为系统运行提供稳定的硬件支撑。软件服务：开发智能儿童保健管理系统，涵盖儿童健康档案管理、生长发育监测、营养指导、疫苗接种管理、健康评估与干预等功能模块。运行维护服务：负责系统的日常运行维护，包括故障排除、性能优化、数据备份与恢复等，保障系统的稳定运行。其他服务：包括系统操作人员培训、网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估等。

5.项目预算

预算金额：本项目预算总金额为1.5万元/年，其中软件服务1.5万元/年。资金来源：项目预算资金主要来源于医院自筹资金。

## （二）现状及需求分析

- 现状及存在问题

（1）基础设施服务现状

目前医院预防保健科涉及的信息化基础设施主要依赖医院现有网络环境，网络覆盖范围为儿童保健门诊，由医院信息科统一维护，设备运行基本稳定。

（2）平台（系统）现状

目前预防保健科使用专门的智能儿童保健管理系统，相关业务记录主要依靠电子档案和医院 HIS 系统中的部分模块，系统部署在医院机房。

（3）运行维护管理现状

目前儿童保健相关的信息化系统维护主要由工程师负责，费用在医院信息化运维总费用中占比较小。网络安全保障措施基本依赖医院整体的安全防护体系。

（4）系统业务运营服务现状

不涉及系统业务运营服务。。

（5）网络安全现状

医院整体网络安全有一定的保障措施，包括防火墙、杀毒软件等，针对儿童保健业务数据的专门安全防护措施完善，不存在数据泄露的风险。

（6）存在问题

现有信息化现状基本满足儿童保健业务的发展需求，主要问题包括：数据无法导出，共享困难，不利于综合分析。

- 需求分析

（1）业务需求分析

从医院预防保健科的职能定位来看，需要为 0-6 岁儿童提供系统的保健服务，包括健康检查、生长发育监测、营养指导等。随着儿童数量的增加和家长对保健服务要求的提高，现有业务流程已不能满足需求。需要通过信息化手段优化业务流程，实现儿童健康档案的电子化管理，提高服务效率。

（2）基础设施需求分析

接入医院服务器，满足系统数据存储和运行需求。

（3）公共服务需求分析

利用医院现有的数据共享交换平台，实现本系统与医院 HIS 系统、LIS 系统等的数据共享与交换，避免重复建设。

（4）功能性需求分析

系统主要功能包括儿童健康档案管理、生长发育监测、营养指导、心理行为发育评估与干预等。各功能模块边界清晰，相互协同。与外部系统交互方面，需要医院HIS系统提供患者基本信息接口，LIS 系统提供检验结果接口，接口采用标准化的 HL7 协议，实现数据的实时交互。

（5）非功能性需求分析

系统采用模块化设计，便于功能扩展和维护，可根据业务需求新增功能模块。 具备数据备份机制，在发生故障时能快速恢复。用户界面简洁直观，操作流程简单，医护人员经过简单培训即可熟练使用。

（6）安全需求分析

具备防止数据泄露、黑客攻击等性能。

（7）标准编制需求分析

## 本项目按照《系统操作手册》等标准实施，以保障系统数据的一致性和操作的规范性。

## （三）总体设计

1.系统架构设计

- 总体架构设计

遵循省数字政府建设规划和医院政务信息化规划，系统总体架构分为基础设施层、数据层、应用层和用户层。基础设施层包括云服务器、网络设备等；数据层负责数据的存储和管理；应用层包含各功能模块；用户层为医护人员和家长提供访问入口。通过架构图清晰标示出本项目在医院政务信息化框架中的核心位置。

- 业务架构设计

以儿童健康管理为主线，业务逻辑关系包括儿童信息采集、健康检查、评估诊断、干预指导、随访跟踪等环节，通过业务流程图展示各环节的关联和流转。

- 应用架构设计

应用架构包括儿童健康档案管理、生长发育监测、营养指导等子系统。

- 数据架构设计

数据来源于医院 HIS 系统、LIS 系统、医护人员录入及家长填报等。数据采集后经过清洗、整合存储到数据库中，通过数据处理形成主题库（如儿童生长发育库）。

- 网络架构设计

网络架构包括医院内部局域网和政务外网，主要网络设备有交换机、路由器、防火墙等。系统部署在医院机房的服务器，网络架构图明确不同网络的边界和数据传输路径。

- 安全架构设计

安全保障体系包括物理安全、网络安全、数据安全、应用安全等层面，通过安全架构图标示出网络安全监控、数据加密、访问控制等安全服务内容。

2.业务协同

本项目关联的信息系统包括医院 HIS 系统、LIS 系统等。与本单位 HIS 系统的协同内容为获取儿童基本信息和就诊记录，实现方式为接口对接；与 LIS 系统的协同内容为获取儿童检验结果，实现方式为数据共享交换。

## （四）服务内容

1.基础设施服务

- （1）公共基础设施服务

无

- （2）专业基础设施服务

不需要

2.软件服务

软件服务类型为通过购买服务方式实现的软件应用服务。系统功能包括儿童健康档案管理（实现档案的建立、查询、更新等）、生长发育监测（自动计算生长指标、绘制生长曲线等）、营养指导（根据儿童情况生成个性化营养方案）、 心理行为发育评估与干预（自动评估心理行为发育情况并给出干预建议）等。服务目标是实现儿童保健服务的智能化管理，提高服务效率和质量。

3.运行维护服务

- （1）基础设施运行维护服务

运行维护费用包括设备定期检查、故障维修等。

- （2）软件系统运行维护服务

服务内容包括功能配置完善、性能调优、安全保障等， 考核指标：服务标准符合行业规范，系统升级每年不少于2次。

4.其他服务

- （1）业务管理运营服务

因系统用户包括儿童家长，需提供业务处理运营服务，包括用户管理（账号注册、权限设置等）、知识库维护（更新保健知识、常见问题解答等），以及业务流程优化和业务场景分析等技术支持服务。

- （2）数据处理运营服务

围绕系统开展数据采集（从各来源收集儿童信息）、数据清洗（去除重复、错误数据）、数据更新（及时更新儿童健康信息）、数据统计分析（生成儿童健康状况报表）等服务。

- （3）网络安全运营服务

制定详细的演练方案，明确演练目标（检验应急预案的有效性）、对象（系统网络和数据安全）与内容（应对数据泄露、黑客攻击等场景），依据相关安全政策要求开展演练。

- （4）设计咨询服务

不需要

- （5）监理服务

不需要

- （6）网络安全等级保护测评服务

不需要

- （7）商用密码应用安全性评估服务

不需要

- （8）验收测评服务

包括功能测评（验证系统功能符合需求）、性能测评（验证系统性能指标达标）、系统整合共享互联互通相关测评（确保接口符合要求）、软件开发功能点评估（评估系统实际功能点数量）。

## （五）信创可信性分析与应用

系统软件开发采用国产编程语言和开发工具，服务器、操作系统、数据库等采用国产产品。

- 数据资源管理

- 数据产生方式包括医护人员录入、系统自动采集和外部系统共享，从其他系统共享获得的数据包括 HIS 系统的患者信息和 LIS 系统的检验结果，已获得相关系统管理方的共享同意。梳理的数据资源目录包括儿童基本信息、健康检查记录、生长发育数据等，可共享的数据为非隐私性的统计分析数据，共享方式为通过公共数据平台。为人口基础库提供儿童人口信息，为电子证照库提供儿童体检报告等。数据安全方面，分析了数据收集、存储等各环节的风险隐患，制定了数据加密、访问控制等安全策略，提出采用防火墙、数据备份等解决方案。

## （七）项目预算明细与实施计划

- 项目预算明细

（1）基础设施服务预算

- 无

（2）软件服务预算

- 服务费1.5万元/年

（3）运行维护服务预算

- 无

（4）其他服务

- 无

- 项目实施进度安排

总体进度：项目周期为 20225年 9 月 - 2027 年 12 月。

2025 年9月-10月：完成需求调研、方案设计和立项审批；

2025年11月：完成基础设施采购与部署、招标；

2025年12月：完成系统开发和内部测试；

2026年 1-3 月：进行系统试运行和问题整改；

2026 年 4 月：系统正式上线，系统运行维护和优化升级；

2026年 12 月：项目验收。

- 资金使用计划

第一年系统服务费1.5万，验收后支付，后续每年按时支付服务费1.5万元。

- 项目的采购方案

采购范围：智能儿童保健管理系统服务费。采购方式：采用公开招标方式。

- 绩效目标分析

- 项目完成后，儿童保健服务效率提升，儿童健康档案规范化率达到 100%。经济效益：通过提高服务效率，减少人工成本，每年增加体检收入30万；社会效益：提升儿童保健服务质量，保障儿童健康成长，提高家长对医院服务的满意度。

## （九）附件

无