云南省第一人民医院传染病、慢性病等相关公共卫生监测及管理软件维护服务2027-2029年项目服务内容

建设单位：云南省第一人民医院

2026年7月

## （四）服务内容

1.基础设施服务

（1）公共基础设施服务

本项目不涉及基础设施服务。

（2）专业基础设施服务

本项目不涉及专业基础设施服务。

因以下情况确需自行购买服务的,需要说明依据和理由:

①政策法规、国家部委或省政府有特殊要求的;

②特定业务场景使用的定制化产品;

③系统需要更高安全等级、设备需要分散部署等原因导致公共基础设施服务难以满足的;

④结合项目实际租用网络相关服务的,应进行市场询价,参照历史合同综合评估后确定预算取费,无历史合同的,应提供至少两家电信运营商的服务报价单供参考。

2.软件服务

本项目不涉及软件服务（非新购软件），为已有软件系统的运行维护服务。

3.运行维护服务

本项目运维投入人员包括：高级运维工程师1名（负责系统架构级问题处理、接口规范变更适配）、中级运维工程师1名（负责日常巡检、故障处理、数据质量跟踪）、技术支持工程师1名（负责用户培训、文档维护），服务时长为3年（2027年1月至2029年12月）。

（1）基础设施运行维护服务

本项目不涉及基础设施运行维护服务，服务器及网络设备由医院信息科统一管理。

（2）软件系统运行维护服务

软件系统运行维护服务包括系统的功能配置完善、性能调优、安全保障、例行检查、状态监控和响应支持等。运维服务包含少量维护升级性开发（不超过原系统开发费用的5%）。考核指标：系统可用性≥99.9%，紧急故障30分钟内响应、2小时内出方案、24小时内恢复，重要故障1小时内响应、4小时内出方案、48小时内修复，一般故障4小时内响应。考核指标纳入运维服务级别协议。

运维服务费按运维人员计划投入情况测算。投入运维人员3名（高级运维工程师1名、中级运维工程师1名、技术支持工程师1名），服务时长3年。

4.其他服务

（1）网络安全运营服务

网络安全运营服务是指为提高政务信息系统综合安全能力,降低安全风险,满足安全合规要求的运营服务,包括网络安全监控服务、安全应急演练服务。

网络安全运营服务：提供日常网络安全监控服务，包括巡查监测、策略配置、风险评估、安全重保等工作。在重要会议或重大活动期间提供安全重保支持。

安全应急演练：每年组织1次应急演练，验证系统故障恢复流程和应急预案的有效性，明确演练目标、对象与内容。

## （2）数据资源管理

本项目数据资源管理主要涉及采集传染病相关数据。数据来源为HIS（患者信息、诊断、医嘱）、LIS（检验信息）、PACS（检查信息）、EMR（电子病历）等，经采集清洗后通过上报至国家CDC平台。数据采集遵循相关接口规范。数据安全策略：数据传输全程加密，数据存储于医院内网服务器，定期进行数据备份（全量每周1次、增量每日1次），备份数据保存≥6个月。操作日志全程记录，可追溯审计。本项目数据不对其他部门产生直接共享，数据上报通道由国家CDC平台统一管理。